## Slide 1
СППУ Сообщество практиков проектного управления
Тема: “Заинтересованные стороны и риски, связанные с ними”
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
Под эгидой

## Slide 2
Content
Кому всё это надо?
Риски заинтересованных сторон
Влияния рисков
РМ и работа по Корейски
Победителей не судят
Содержание
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022

## Slide 3
1. Кому всё это надо?
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
Проект
Продукт, услуги)
Заказчик
Гражданское общество
(польза и ценности)
Научное сообщество (развитие науки, прогресс)
Государство (престиж)
Внешние стороны
Внутренние стороны
Окружающая среда
(защита природы)
Банки
(обороты, инвестиции, кредиты)
Поставщики
(сотрудничество)
Интернет сообщество
(покупки товаров и услуг)
Собственники
(прибыль, рост, развитие)
Акционеры
(дивиденды)
Сотрудники компании
(профессиональный рост, карьера, доход, стабильность)
HR
(развитие орг. штатной структуры, сохранения опыта)
Проектный офис
(профессиональный рост, карьера, доход, стабильность)
РП

## Slide 4
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
Процесс СМК | Входные данные | Критерии и методы | Необходимые ресурсы | Выходные данные | Риски | Оценка/ Степень риска | Предпринимаемые меры и показатели их эффективности
[Имя процесса] Ответвенность: [Роль в команде проекта] |  |  |  |  |  |  | 
Заинтересованная сторона | Требования к удовлетворенности | Процессы СМК
SWOT-8 analysis заинтересованной стороны | Возможности (O) | Угрозы (T)
Сильные стороны (S) | Действия (S-O) | Действия (S-T)
Слабые стороны (W) | Действия (W-O) | Действия (W-T)
2. Риски заинтересованных сторон

## Slide 5
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
3. Влияния рисков
Модель поведения с заинтересованными сторонами
Устав проекта
График работ
Стоимость
KPI проекта
Основное

## Slide 6
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
4. РМ и работа по Корейски
№ 1. Работа в компании
Система квази пожизненного найма действует как в Японии, так и в Корее – но не планируется, что новый работник будет работать всю свою дееспособную жизнь в этой компании
№ 3. Финансовый аспект
Принципы корейской системы: Поощрения, выделяемые сотрудникам, зависят непосредственно в большей степени от стажа работы, чем от его уровня профессионализма и индивидуальных способностей.
Системы поощрения Кореи:
• система поощрений, которая основана на их личных качествах;
• система поощрений, которая основана на их трудовом стаже;
• их различные смеси.
№ 2. Найм на работу
главным преимуществом обладают выпускники вузов. Но престиж вуза не имеет такого большого значения - основным критерием выбора сотрудника являются результаты всех экзаменов, которые проводят сами организации
№4. Повышение квалификации
Не отрываясь от производства, и целиком оплачивается самой компанией - преобладает вертикальная система повышения квалификации - организуются специальные курсы для получения не только практические, но и теоретические знания, что обеспечивает экономию времени для обучения персонала.

## Slide 7
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
4. РМ и работа по Корейски
№ 5. Процесс принятия решений
Очень схож с японской системой управления. В корейской культуре распространено конфуцианство, что означает собой уважение к старшим. Основываясь на нём, решение, которое принято начальником высшего звена, будет являться бесспорным и обязательным к выполнению. Изначальная культура Кореи - конфуцианство и угодливость подталкивает работников разных звеньев принимать решения, которые будут льстить начальству, что в итоге будет сказываться на их качестве
№ 6. Политика ведения экономических дел в международных филиалах крупных фирм
Целиком идентична опыту коллег из Японии. Всё начальство, менеджеры и другие высокие должности распределяют и назначают в зарубежных филиалах только самих корейцев. Суровая иерархия и принужденность подчиняться - армейская атмосфера. Амбициозным сотрудникам придётся заглушать свои качества лидера и быть всего лишь «винтиком в огромной машине производства». Но зато руководитель-кореец не будет требовать невозможного, потому что у каждого работника существует четкий и определенный круг обязанностей
№ 7. Продажи и маркетинг
Не так сильно ориентированы на качество, как в японских компаниях - можно производить продукции больше за определенный срок, при этом качество продукции корейцев может немного уступать японцам. Модель Кореи нашла «золотую середину» в соотношении цена-качество.

## Slide 8
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
4. РМ и работа по Корейски
№ 8. Переговорный процесс
Историческое чувство острой уязвимости, народной и личной незащищенности.
Могут полагаться и рассчитывать только на себя в экстремальных условиях в борьбе за выживание.
Расположенность к максимализму, упрямству, жестокости и недооценке важности компромиссов и терпимости в процессе переговоров
Обед святое: 12:00-13:00 (зачастую планируется после встречи)
№ 9. Трудоустройство женщин
Многие женщины всех социальных групп после замужества больше не работают
Множество формальных и неформальных запретов, существенно затрудняющих женщинам карьерное продвижение
Зарплата мужчины и женщины в различных организациях Кореи (в том числе и государственных) очень различаются. Мужчины зарабатывают в среднем на треть больше, чем их коллеги-женщины
№ 10. Организация рабочего пространства
В Корее руководитель отдела обязан всегда находиться там же, где и его подчиненные, в одном офисе.
главному менеджеру должно быть выделено собственное отдельное помещение, его личный кабинет - американская модели управления.
управляющий может следить за действиями и поручениями всех своих сотрудников, а так же его присутствие должно придавать большую атмосферу коллективизма.
Тенденции
Преодоление формализма и повышение гибкости мышления руководителей всех ступеней;
Делегирование полномочий и прав принятия решений на низшие уровни;
Поощрение личной инициативы, которая направлена на достижение общих целей компании;
Создание новой системы ценностей для сотрудников, целью которой является повышение их заинтересованности в результативности работы.

## Slide 9
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
5. Победителей не судят

## Slide 10
Content
Спикер: Ускорев Илья
Дата: 15.09.2022
Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы.
Ускорев Илья
E-mail: i.uskorev@gmail.com